**Отчет о результате тестирования**

**PizzaDeliveryApp**

**7.20.2024**

**Команда тестирования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Позиция** | **Роль на проекте** |
| Седов Юрий | Тестировщик | Manual QA |

**Описание процесса тестирования:**

Тестовое окружение: ОС Windows 11 Version 22H2(OS Build 22621.1702).   
Браузеры: Google Chrome v.126, Opera GX 107.0.50.

Уровень тестирования: Системное тестирование.

Использованные типы тестов: Функциональное, Кроссбраузерное.

**Описание:**

В ходе работы на этой неделе было применено 7 тест-кейсов для проверки работы функциональности веб-приложения PizzaDelivery(<https://pizza-delivery-api-c5dbf.web.app>) в различных браузерах.

Было найдено 2 критических бага которые существенно влияют на работу приложения. В следующем спринте данные баги будут взяты в работу для их фикса.

В следующем спринте планируется применение 22 уже существующих тест-кейсов для проверки остальных функциональных требований приложения.

**Расписание:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тестировщик** | **Дата** | **Описание** | **Длительность** |
| Седов Юрий | 19.07.2024 | Подготовка тестового окружения | 2ч |
| Седов Юрий | 19.07.2024 | Создание тест-кейсов на основе чек-листов | 3ч |
| Седов Юрий | 19.07.2024 | Применение тест кейсов для проверки функциональности | 3ч |

**Рекомендации**:

Рекомендую обратить внимание на использование приложения в браузере IE. Использование данного устаревшего браузера может привести к непредвиденным ошибкам. Так как в приложении не используются полифилы.

**Список новых багов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Важность** | **Описание** |
| 1 | Критическая | Количество товара в корзине может быть отрицательное |
| 2 | Высокая | Отсчет времени текущей акции показывает отрицательные числа дней, часов, минут, секунд |

**All bugs statistics:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Количество** | **Важность** | | | |
| **Критическая** | **Высокая** | **Средняя** | **Низкая** |
| Новый | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| В работе | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Исправлен | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Закрыт | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |

**Прочее:**